龙岩市2025年度农村道路客运和城市交通

发展奖励资金省级补助项目（运输站场）

自评情况
根据《福建省财政厅、福建省交通运输厅关于印发<福建省农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金管理办法>的通知》(闽财规〔2023〕8号)要求，我局认真组织开展2025年度等级客运站、农村客运站点建设和运营及农村客货邮融合发展补助资金的申报、核实、现场抽查复核工作，按照考核评分机制，各项自评合计得110.8分。具体如下：

一、2025年度等级客运站发展自评情况

主要考核因素：

1.连城县连城汽车站翻新改造工程是列入2025年度省级建设计划的等级客运站建设项目，投入249万元，于2025年8月开工，2025年10月完工，得16.7分。

2.长汀县长汀汽车站场站提升工程是列入2025年度省级建设计划的等级客运站建设项目，投入274.1074万元，于2025年6月开工，2025年9月完工，得18.3分。
3.已投入使用的8个等级客运站项目已在运政系统内的相关信息完整准确，且正常运营，每站得5分，本项自评得40分。

以上得75分。
二、2025年度农村客运站点发展自评情况

（一）主要考核因素：

1.地方财政投入情况系数：自评得8.8分。
永定区投入农村客货邮融合发展配套资金45.72万元，上杭县投入农村客货邮融合发展配套资金53.994615万元，市本级投入农村客货邮融合发展100%全覆盖资金30万元；全市合计投入配套资金129.714615万元，得8.8分。

2.建设投资情况：本项合计11分。
建设项目实行投资计划管理，列入上年度省级计划，且实际建成，功能符合相关规定。乡镇综合运输服务站改建项目：1.上杭县太拔镇综合运输服务站得4分；2.长汀县馆前镇综合运输服务站得2分。港湾式客运站项目：1.上杭县太拔镇罗坑村港湾式客运站得1.5分；2.武平县下坝乡福兴村港湾式客运站得1.5分；3.武平县丰田村港湾式客运站得2分。
3.历年列入省级建设补助且已取得《道路运输经营许可证》的乡镇综合运输服务站项目：本项自评合计得16分。

本辖区符合运营补贴16个项目，分别为：新罗区白沙镇、永定区金砂、上杭县庐丰畲族乡、上杭县茶地镇、上杭县中都镇、上杭县蛟洋镇、上杭县下都镇、上杭县白砂镇、上杭县南阳镇、武平县中山镇、武平县武东镇、武平县永平镇、武平县东留镇、长汀县童坊镇、连城县宣和、漳平市新桥镇综合运输服务站，以上每个项目得1分；长汀县新桥镇综合运输服务站0分；合计得16分。
4.其他考核因数系数：得0分。

此项无。

以上四项合计得35.8分。
龙岩市交通运输局
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